ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - март 2018 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб.  | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт помещений Дома культуры д.Б.Вруда | 4 723,290 | 4 392,669 | 330,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Готовятся документы для объявления эл.аукциона  |

Целевое использование субсидий в сумме 0,00(ноль рублей) подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Музалев А.В. «03» апреля 2018 года

 (Должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Каменская Н.В. «03» апреля 2018 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - март 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности  |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт помещений Дома культуры д.Б.Вруда | Процент выполнения работ по объекту  | % | 0 | - | - | - |

|  |
| --- |
|  Администрация:Глава администрации муниципального образования Большеврудское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Музалев  |
| Место для печати |
|  |
|  |
|  |
|  |